# Plan de Fases del Proyecto — Flujo Recrutee

Documento de planificación del proyecto de integración de datos para el flujo Recrutee. Se detallan las fases identificadas, responsables, fuentes de datos y la estructura de la tabla de trazabilidad para datos estandarizados.

# Resumen de Fases del Proyecto

| Fase | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exploración y Puesta de Acuerdo en Integración de Data | Identificación de responsables actuales por fuente de datos, alineación de objetivos y definición del modelo centralizado de ingesta. |
| 2 | Verificación de Rutas por Fuente | Validación de las rutas de acceso y flujo de datos para cada una de las fuentes identificadas (Meta, Referidos, Ferias, Academias, etc.). |
| 3 | Verificación de Credenciales y Acceso a Datos | Confirmación de permisos, credenciales y accesos necesarios para conectarse a cada fuente de datos de forma segura. |
| 4 | Lectura de Fuentes y Envío a Recrutee con Data Estandarizada | Lectura automatizada de las fuentes de datos, normalización y estandarización, e inserción en la tabla de trazabilidad para envío a Recrutee. |

# Fase 1: Exploración y Puesta de Acuerdo en Integración de Data

Objetivo: Reunir a los responsables actuales de cada fuente de datos para alinear el modelo de integración, definir acuerdos de colaboración y establecer el plan de transición hacia el modelo centralizado.

## Responsables Actuales por Fuente

| Bloque / Fuente | Subfuente | Responsable Actual | Nivel de Manualidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Meta interno Allied / Meta interno agencia / Meta formulario web AG / Google asociado a formularios | Marlon Molina / Innovación (Rodrigo Chan) | Media | P1 |
| Referidos Internos | Ally+ | Mariandre Castañeda | Media | P2 |
| Referidos Externos | SharePoints de referidos externos / archivos de proveedores | Mariandre Castañeda | Alta | P1 |
| Medios no pago | Web / Redes sociales / Brand Squad / Bolsa de empleo / Oportuniguate | Mariandre Castañeda | Alta | P1 |
| Ferias de empleo | Ferias / Walk-in / Scrapping | Mariandre Castañeda / José Lima | Muy alta | P1 |
| Academias Interna | Interna | Sandra Maldonado | Media | P2 |
| Academias Externa | Externa | Mariandre Castañeda | Media | P2 |

## Entregables Fase 1

Mapa de responsables confirmado por fuente de datos.

Acuerdos de integración documentados con cada equipo.

Cronograma de transición hacia el modelo centralizado.

Definición del encargado de transición (Luis Alvarez) y responsable futuro (Data Engineering — Steven Guzman / Sergio Bustos).

# Fase 2: Verificación de Rutas por Fuente

Objetivo: Mapear y validar las rutas de acceso técnicas para cada fuente de datos, asegurando que los flujos de datos sean alcanzables y documentados.

## Matriz de Verificación de Rutas

| Fuente | Tipo de Ruta / Conexión | Estado Esperado | Responsable de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta | API Meta / Webhooks / Formularios web | Por verificar | Data Engineering |
| Referidos Internos | Plataforma Ally+ / API interna | Por verificar | Data Engineering |
| Referidos Externos | SharePoints / Archivos de proveedores (SFTP/API) | Por verificar | Data Engineering |
| Medios no pago | Web scraping / APIs redes sociales / Bolsas de empleo | Por verificar | Data Engineering |
| Ferias de empleo | Formularios digitales / Captura manual / Scrapping | Por verificar | Data Engineering |
| Academias Interna | Sistema interno / Base de datos interna | Por verificar | Data Engineering |
| Academias Externa | Formularios / Archivos externos | Por verificar | Data Engineering |

## Entregables Fase 2

Inventario técnico de rutas de acceso por fuente.

Diagrama de flujo de datos desde origen hasta punto de ingesta.

Identificación de fuentes que requieren desarrollo de conectores.

Reporte de viabilidad técnica por ruta.

# Fase 3: Verificación de Credenciales y Acceso a Datos

Objetivo: Gestionar y confirmar las credenciales, permisos y accesos necesarios para conectarse de forma segura a cada fuente de datos.

## Matriz de Verificación de Credenciales

| Fuente | Tipo de Credencial | Responsable de Otorgar Acceso | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | API Key / Token OAuth | Marlon Molina / Innovación | Pendiente |  |
| Referidos Internos | Credenciales Ally+ | Mariandre Castañeda | Pendiente |  |
| Referidos Externos | Acceso SharePoint / SFTP | Mariandre Castañeda | Pendiente |  |
| Medios no pago | APIs / Acceso web | Mariandre Castañeda | Pendiente |  |
| Ferias de empleo | Acceso formularios / BD | Mariandre Castañeda / José Lima | Pendiente |  |
| Academias Interna | Acceso sistema interno | Sandra Maldonado | Pendiente |  |
| Academias Externa | Acceso archivos / formularios | Mariandre Castañeda | Pendiente |  |

## Entregables Fase 3

Matriz de credenciales confirmadas y almacenadas de forma segura.

Pruebas de conexión exitosas por cada fuente.

Documentación de permisos y niveles de acceso.

Plan de rotación de credenciales y seguridad.

# Fase 4: Lectura de Fuentes y Envío a Recrutee con Data Estandarizada

Objetivo: Implementar la lectura automatizada de cada fuente de datos, aplicar las reglas de normalización y estandarización, y registrar cada registro en la tabla de trazabilidad antes de su envío a Recrutee.

## Flujo de Procesamiento

1. Lectura de registros desde cada fuente de datos configurada.

2. Normalización de campos (nombre, teléfono, correo).

3. Detección de país por offer de origen.

4. Validación de formato de datos.

5. Deduplicación contra lista existente.

6. Verificación de historial de candidato (candidate_id, disqualify reason).

7. Evaluación de requalificación si aplica.

8. Inserción en tabla de trazabilidad.

9. Envío a Recrutee de registros aptos para carga.

## Estructura de la Tabla de Trazabilidad (Data Estandarizada)

Esta tabla es el punto central del proceso. Todos los registros recibidos se insertan aquí, independientemente de si terminan siendo cargados o no. Permite conocer el estado de cada registro, cuándo fue procesado y, en caso de no carga, la razón exacta.

| Campo | Descripción | Tipo Sugerido |
| --- | --- | --- |
| Fuente | Origen del registro | VARCHAR(100) |
| Timestamp de origen | Marca de tiempo recibida desde la fuente | DATETIME |
| Nombre original | Nombre recibido | VARCHAR(200) |
| Nombre normalizado | Nombre depurado si aplica | VARCHAR(200) |
| Teléfono original | Valor recibido | VARCHAR(50) |
| Teléfono normalizado | Valor listo para validación | VARCHAR(50) |
| Correo original | Valor recibido | VARCHAR(200) |
| Offer origen | Oferta recibida desde la fuente | VARCHAR(200) |
| País detectado | País inferido por la offer | VARCHAR(50) |
| Apto para carga | Sí / No | BOOLEAN |
| Resultado validación formato | Válido / Inválido | VARCHAR(20) |
| Resultado deduplicación lista | Ganador / Descartado | VARCHAR(20) |
| Motivo descarte lista | Razón de descarte si aplica | VARCHAR(500) |
| Candidate_id histórico | Si existía perfil previo | INTEGER |
| Disqualify reason histórica | Motivo previo si existe | VARCHAR(500) |
| Resultado requalify | Procede / No procede / Bajo demanda | VARCHAR(30) |
| Fue cargado | Sí / No | BOOLEAN |
| Candidate_id creado | ID del perfil recién creado | INTEGER |
| Candidate_id final | ID final tras merge, si aplica | INTEGER |
| Motivo de no carga | Razón final | VARCHAR(500) |
| Fecha/hora final | Marca de tiempo final del proceso | DATETIME |

## Entregables Fase 4

Pipeline de ingesta automatizado por fuente.

Tabla de trazabilidad implementada y funcional.

Reglas de normalización documentadas.

Reporte de registros procesados vs cargados vs descartados.

Integración con Recrutee validada en ambiente de pruebas.

# Calendario de Reuniones — Fase 1: Exploración

Objetivo: Reuniones individuales con cada responsable actual para alinear el modelo de integración de datos, validar fuentes y definir acuerdos de colaboración. Se establece un espacio de 2 días hábiles entre cada reunión para preparación y seguimiento.

| # | Fecha | Fuente | Responsable | Agenda / Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viernes 13 de Marzo 2026 | Meta | Marlon Molina / Rodrigo Chan (Innovación) | Revisión de integraciones Meta (formularios web, Google Ads, API Meta). Definir rutas de acceso y modelo de ingesta. |
| 2 | Miércoles 18 de Marzo 2026 | Referidos Internos, Referidos Externos y Medios no pago | Mariandre Castañeda | Reunión consolidada: revisión de plataforma Ally+ (referidos internos), SharePoints y archivos de proveedores (referidos externos), y fuentes Web, Redes sociales, Brand Squad, Bolsas de empleo (medios no pago). Definir formato estándar de captura y unificación al data lake. |
| 3 | Lunes 23 de Marzo 2026 | Ferias de empleo | Mariandre Castañeda / José Lima | Revisión de captura en Ferias, Walk-in y Scrapping. Definir modelo centralizado automatizado con arquitectura AWS. |
| 4 | Jueves 26 de Marzo 2026 | Academias Interna | Sandra Maldonado | Revisión de proceso interno de academias. Estandarizar proceso y estructura de datos para integración al modelo centralizado. |
| 5 | Martes 31 de Marzo 2026 | Academias Externa | Mariandre Castañeda | Revisión de captura externa de academias. Alinear trazabilidad con el modelo estándar del proyecto. |

## Notas del Calendario

Todas las reuniones se programan en días hábiles (lunes a viernes).

Se respeta un espacio de 2 días hábiles entre cada reunión para preparación y documentación de hallazgos.

Las fuentes bajo responsabilidad de Mariandre Castañeda (Referidos Internos, Referidos Externos y Medios no pago) se consolidan en una sola reunión para optimizar tiempos.

El encargado de transición (Luis Alvarez) debe estar presente en todas las reuniones.

El equipo de Data Engineering (Steven Guzman / Sergio Bustos) participará como observador técnico.

Cada reunión debe generar un acta con acuerdos, pendientes y próximos pasos.

Duración estimada por reunión: 1 hora (reunión consolidada de Mariandre: 1.5 — 2 horas).